Информация

# о результатах проверки полноты и эффективности использования средств, выделенных на реализацию мероприятий  ОЦП «Обновление подвижного состава общественного автомобильного транспорта Ульяновской области в 2007-2011 годах» в 2007, 2008 годах  и  за 8 месяцев 2009 года

В соответствии с планом работы Счётной палаты Ульяновской области на 2009 год в сентябре 2009 года проведена проверка областной целевой программы «Обновление подвижного состава общественного автомобильного транспорта Ульяновской области в 2007-2011 годах» (далее – Программа), утверждённой законом Ульяновской области от 06.12.2006 №186-ЗО.

# Согласно закону финансирование Программы утверждено в следующих объёмах, тыс.руб.:

| Источники финансирования | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 36000,0 | 72100,0 | 59740,0 | 73950,0 | 68000,0 | 309790,0 |
| Средства АТП | 16200,0 | 13004,0 | 30760,0 | 18900,0 | 25000,0 | 103864,0 |
| ИТОГО | 52200,0 | 85104,0 | 90500,0 | 92850,0 | 93000,0 | 413654,0 |

Главным распорядителем указанных средств является Министерство промышленности и транспорта Ульяновской области.

На совещании, проведённом в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Ульяновской области в июне 2007 года (протокол  № 03/07 от 20.06.2007), было принято решение, что ОГУП «ПАТП № 1» выступит организатором открытого конкурса на право заключения контрактов на поставку автобусов для транспортных  предприятий, находящихся в государственной собственности Ульяновской области, на условиях финансового лизинга от имени всех предприятий.

В конкурсной документации условия об амортизации, балансодержателе и пени прописаны не были. Лизингодатель (ООО «Приволжская лизинговая компания») предложил свои условия, согласно которым размер пеней составит 0,2 процента за каждый день просрочки платежа. При этом пени могли быть установлены в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации согласно п.9 ст.9 федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Результаты контрольного мероприятия:

1. Изменениями от 03.03.2009 № 16-ЗО, внесёнными в закон Ульяновской области «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010,2011 годы», сумма финансирования данной Программы уменьшена на 20 млн. рублей и составила 39,74 млн. рублей. Нарушен  аб.1 раздела 4 Программы;

# 2. При неисполнении обязанностей Лизингополучателем свыше 90 дней Лизингодатель имеет право изъять объекты лизинга (п.8.2 Контракта). Несмотря на то, что Лизингополучатели уже оплатили 65,3 процента от общей суммы контрактов, 25.12.2009 возникнет угроза потери всех 103 автобусов, приобретённых по лизингу.

3. На 01.09.2009 имеют задолженность в части своих платежей перед Лизингодателем на общую сумму 635,0 тыс. рублей следующие АТП: ОАО «Сенгилеевское АТП» в сумме 313,1 тыс. рублей, ОАО  «Радищевское АТП» в сумме 158,9 тыс. рублей, ОАО «Карсунское АТП» в сумме 163,0 тыс. рублей. Задолженность образовалась за период с декабря 2008 года по август 2009 года. Таким образом, имеет место нарушение аб.5 раздела 3 Программы.

4. По состоянию на 25.09.2009 года возникла задолженность по лизинговым платежам в сумме 4978,3 тыс. рублей в части платежей областного бюджета. Таким образом, имеет место нарушение аб.5 раздела 3 Программы.

5.  Мероприятия Программы выполнены не в полном объёме в 2008 и 2009 году в части приобретения автобусов за счёт средств АТП. В 2008 году не выполнены  целевые индикаторы Программы, такие как «Количество перевозимых пассажиров одним автобусом» и «Количество выполняемых рейсов».

Таким образом, общая сумма выявленных нарушений составила 20,0 млн.руб.

По итогам проведённой проверки Счётной палатой области внесены предложения:

1. Министерству финансов  Ульяновской области внести изменение в областной бюджет 2009г. в сумме 20 млн. рублей.  Направить эти средства на финансирование Программы в части оплаты лизинговых платежей 2009 года.

2. Министру промышленности и транспорта Ульяновской области:

-не допускать отклонения от Программы  при её реализации;

-рекомендовать всем директорам автотранспортных предприятий заключить дополнительные соглашения к действующим контрактам в части изменения размера пеней, установить пени в размере 1/300 ставки ЦБ РФ согласно п.9 ст.9 федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

-осуществлять мониторинг исполнения контрактов автотранспортными предприятиями в части недопущения задолженности по лизинговым платежам.