ИНФОРМАЦИЯ

по итогам проверки полноты и эффективности использования средств областного бюджета, выделенных  в 2011 году муниципальному образованию «город Ульяновск» на компенсацию расходов, произведённых на благоустройство площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина

Цель контрольного мероприятия: проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, направленных на компенсацию расходов,  произведённых муниципальным образованием (далее - МО) «город  Ульяновск» на благоустройство площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.

Предмет контрольного мероприятия: документальное и фактическое изучение деятельности объекта контроля по использованию средств областного бюджета Ульяновской области, направленных на компенсацию расходов,  произведённых муниципальным образованием (далее - МО) «город  Ульяновск» на благоустройство площади 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, правомерность финансовых и хозяйственных операций.

Объекты контрольного мероприятия: Министерство строительства Ульяновской области, МО «город Ульяновск», Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска.

Проверяемый период деятельности:  2011 год.

Общая сумма установленных нарушений – 16351,3 тыс. рублей, в т.ч.:

- неправомерное использование средств – 15910,8 тыс. рублей;

- неэффективное использование средств – 406,5 тыс. рублей;

- прочие нарушения – 34,0 тыс. рублей, подлежат возмещению в областной и местный бюджеты.

В Законе об областном бюджете Ульяновской области на 2011 год была утверждена сумма 100,0 млн. рублей на компенсацию расходов, произведённых МО «город Ульяновск» на благоустройство площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. Фактическое исполнение составило 100 процентов.

Главным распорядителем средств являлось Министерство строительства  Ульяновской области (далее – Министерство). Получателями бюджетных средств являлись МО «город Ульяновск», Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска.

Нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия:

#### 1. В соответствии с п. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) государственные (муниципальные) контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств.

#### В нарушение этого пункта МО «город Ульяновск» неправомерно заключило муниципальный контракт №159 от 15.06.2011 с превышением лимитов бюджетных обязательств на сумму 3719,8 тыс. рублей.

2. Согласно п. 4.1. ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Согласно ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствие с технической документацией, определяющей объём, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. В нарушение данных норм Подрядчиком были произведены, а Заказчиком оплачены  работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией  (далее – ПСД) на сумму 12191,0 тыс. рублей.

3. По акту выполненных работ № 6 от 15.10.2011 были оплачены работы по посадке в октябре 2011 года многолетних  цветников на сумму 406,5 тыс. рублей. Посадка  многолетних цветников в октябре месяце привела к гибели цветов. На момент проверки (15.06.2012) эксплуатирующей организацией производилась повторная посадка цветников.

Расходы на посадку многолетних цветников в сумме 406,5 тыс. рублей были произведены с нарушением принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 БК РФ.

4. На момент проверки (15.06.2012) отсутствовала 1 скамья парковая  стоимостью 34,0 тыс. рублей. Данные средства подлежат возмещению в бюджет.

Предложения:

I. Министерству строительства Ульяновской области обеспечить контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении в соответствии со ст.ст.158, 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

II. Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска:

1. Принять меры к возмещению 34,0 тыс. рублей, в т.ч. 30,6 тыс. рублей – в областной бюджет и 3,4 тыс. рублей – в  местный бюджет.

2. Проводить работы по капитальному ремонту, модернизации объектов в строгом соответствии с условиями муниципальных контрактов и ПСД.

3. Погасить имеющуюся кредиторскую задолженность в сумме 3719,8 тыс. рублей перед ООО «СтройИндустрия» за выполненные работы, согласно подписанному акту приёмки в эксплуатацию объекта.

4. Разработать план мероприятий по устранению нарушений, отмеченных в актах по результатам контрольного мероприятия.

5. Принять меры ответственности к лицам, допустившим нарушения, отражённые в актах по результатам контрольного мероприятия.