ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проверки законности и результативности использования средств областного бюджета, выделенных на  проведение ремонтных работ  в рамках  реализации мероприятий областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ульяновской области на 2011-2013 годы» в государственном учреждении здравоохранения «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов помощи» за 2012 год.

Цель контрольного мероприятия:

Проверка  законности и результативности исполнения средств областного бюджета, выделенных на  проведение ремонтных работ  в рамках  реализации мероприятий областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ульяновской области на 2011-2013 годы» в государственном учреждении здравоохранения «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов помощи».

Объект контрольного мероприятия:

Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновский областной клинический центр специализированных видов помощи».

Проверяемый период деятельности: 2012 год.

Общая сумма проверенных средств – 7 524,8  тыс. рублей.

Общая сумма нарушений – 298,2  тыс. рублей  - неправомерное использование средств в результате оплаты невыполненных работ,  в том числе:

- 248,6 тыс. рублей - при ремонте нейрохирургического отделения  на 2-м этаже хирургического корпуса ООО «ТандемСтрой»;

- 35,5 тыс. рублей - при замене окон в хирургическом корпусе №1 ООО «МаксПласт»;

- 5,8 тыс. рублей – при ремонте рентгенкабинета хирургического корпуса  ООО «Жилфинстрой».

- 3,7 тыс. рублей  - при ремонте рентгенкабинета в хирургическом корпусе № 2  ООО «УСК Омега»;

- 2,6 тыс. рублей -  при замене окон в хирургическом отделении  ООО «Лето»;

- 2,0  тыс. рублей  - при ремонте в приёмном отделении хирургического корпуса №1 ИП Ахметов Р.И.

Вся выявленная сумма нарушений подлежит возмещению в областной бюджет.

Счётная палата Ульяновской области предлагает:

- Министру здравоохранения Ульяновской области взять на контроль подписание актов формы КС-2 на сумму свыше 100,0 тыс. рублей в подведомственных учреждениях при приёмке строительно-ремонтных работ.

2. Главному врачу Больницы:

2.1. При осуществлении ремонтных и /или/ строительных работ заключать договор о техническом надзоре со специализированной организацией.

2.2. Принять меры дисциплинарного воздействия к лицам, ответственным за осуществление  контроля  за ходом ремонтных работ и подписание актов формы КС-2.